# Mesyuarat JK Teknikal BWC Bil 2/2025

**MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PASUKAN PROJEK**

**FTA(CPTPP) PEMBEKALAN, PERKHIDMATAN PENGKABELAN DATA, PENDAWAIAN ELEKTRIK, PEMASANGAN PERALATAN, KONFIGURASI PERISIAN DAN LATIHAN BAGI BODY WORN CAMERA UNTUK PDRM**

**[KDN/PL/IT/PDRM/1/2024]**

---

**Bil. Mesyuarat**  : 2

**Tarikh**         : [Untuk disahkan]

**Masa**           : [Untuk disahkan]

**Tempat**         : [Untuk disahkan]

**Kehadiran** :

YDH Tuan Pengerusi (Tuan Radzi bin Mohd Razli)

Puan Liyana

Encik Fakhrun (wakil syarikat)

Pegawai-pegawai berkaitan PDRM dan syarikat

Wakil pengganti SAC Tuan Redzuan

**Tidak hadir dengan maaf** :

SAC Tuan Redzuan

---

### **I. PERUTUSAN PENGERUSI**

1.1 YDH Pengerusi memulakan mesyuarat dengan menekankan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Teknikal dalam memastikan pelaksanaan projek Body Worn Camera (BWC) berjalan mengikut landasan yang betul.

1.2 Pengerusi menegaskan bahawa Jawatankuasa Teknikal berada di bawah kelolaan Jawatankuasa Pemandu, dan justeru, fungsi jawatankuasa ini perlu dipastikan berkesan dan mematuhi mandat yang diberikan.

1.3 Penekanan turut diberikan terhadap kepentingan kerjasama erat antara pihak syarikat dan PDRM dalam memastikan kejayaan projek BWC hingga ke peringkat puncak.

1.4 Pengerusi memetik arahan Pengarah bahawa tiada keputusan muktamad boleh dicapai tanpa kerjasama bersama, dan kejayaan projek sangat bergantung kepada komitmen semua pihak.

1.5 Projek BWC dijangka berakhir pada bulan Februari tahun depan, dan semua tindakan perlu diselaraskan bagi memastikan penyelesaian tepat pada masa.

1.6 Pengerusi turut mengingatkan bahawa pentadbiran kontrak adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN), manakala pelaksanaan teknikal adalah tanggungjawab bersama PDRM dan pihak syarikat.

**Makluman**

**Tindakan: Semua pihak terlibat**

---

### **II. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT**

2.1 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal BWC Bil. 1 telah dibentangkan untuk pengesahan.

2.2 Pihak PDRM menyatakan sokongan terhadap pengesahan minit tersebut.

2.3 Minit Mesyuarat BWC Bil. 1 disahkan tanpa pindaan.

**Makluman**

**Tindakan: Setiausaha Jawatankuasa**

---

### **III. MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT LEPAS**

3.1 Perenggan 3 dalam Minit Mesyuarat sebelumnya berkaitan item tambahan (value added) telah dibincangkan.

3.2 Pihak syarikat bersetuju untuk menjalankan kajian keberkesanan pemasangan kamera pada motosikal selepas Ujian Penerimaan Fasiliti (FAT) selesai dilaksanakan.

**Tindakan: Pihak Syarikat**

**Makluman: Pasukan Projek Teknikal**

---

### **IV. PEMBENTANGAN STATUS KEMAJUAN KONTRAK**

[**Maklumat tidak dinyatakan dalam transkrip. Untuk dikemaskini dalam mesyuarat seterusnya.**]

**Tindakan: Setiausaha (untuk meminta laporan status daripada pihak syarikat dan PDRM)**

---

### **V. PERKARA-PERKARA LAIN**

5.1 YDH Pengerusi menegaskan bahawa kehadiran semua ahli jawatankuasa adalah kritikal, dan sebarang ketidakhadiran perlu disertai dengan alasan rasmi.

5.2 Pengerusi menegaskan bahawa "maaf" tidak boleh digunakan sebagai alasan kecuali dalam keadaan khas, dan perlu dibezakan antara "tidak hadir dengan maaf" dan "tidak hadir kerana tugas rasmi".

**Makluman**

**Tindakan: Setiausaha (untuk memantau kehadiran mesyuarat seterusnya)**

---

### **VI. PENUTUP**

6.1 YDH Pengerusi merumuskan mesyuarat dan mengucapkan penghargaan kepada semua pihak atas komitmen terhadap kejayaan projek BWC.

6.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam [Untuk disahkan].

---

**Disediakan oleh:**

(Nama dan jawatan penyedia)

**Disemak oleh:**

(Nama dan jawatan penyemak)

---

*End of Minute*