# 3.7 Mesy JK Teknikal BWC - Bil 2_2025

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PASUKAN PROJEK FTA(CPTPP) PEMBEKALAN, PERKHIDMATAN PENGKABELAN DATA, PENDAWAIAN ELEKTRIK, PEMASANGAN PERALATAN, KONFIGURASI PERISIAN DAN LATIHAN BAGI BODY WORN CAMERA UNTUK PDRM

[KDN/PL/IT/PDRM/1/2024]

| Bil. Mesyuarat | Tarikh | Masa | Tempat |

|----------------|--------|------|--------|

| [Untuk disahkan] | [Untuk disahkan] | [Untuk disahkan] | [Untuk disahkan] |

Kehadiran

Pengerusi: [Nama Pengerusi]

Puan Lennon

Puan Jana

Dato Hasrong

Mr. Sri

Mr. Fidows

Mrs. Penang

Mrs. Lias

Tuan Razie

JPJKK

Wajil

KKK

Wakil (nama tidak dinyatakan)

[Senarai lain yang hadir, jika ada]

Tidak hadir dengan maaf

[Nama tidak hadir, jika ada]

---

### I. PERUTUSAN PENGERUSI

1.1. Pengerusi memulakan mesyuarat dengan ucapan alu-aluan dan memaklumkan bahawa mesyuarat ini diadakan bagi membincangkan kemajuan projek kamera Body‑Worn (BWC) yang melibatkan kerjasama dengan BDRM.

Makluman: Pengerusi.

1.2. Pengerusi menegaskan pentingnya kerjasama antara pihak PDRM dan BDRM bagi mencapai kejayaan projek, serta menekankan bahawa tiada kejayaan boleh dicapai tanpa kerjasama yang kukuh.

Tindakan: Pengerusi.

1.3. Pengerusi memaklumkan bahawa mesyuarat ini merupakan satu daripada beberapa mesyuarat yang telah dijadualkan sebelum 2 Mac, dan keputusan akhir akan diambil pada tarikh tersebut.

Makluman: Pengerusi.

1.4. Pengerusi mengingatkan semua pihak bahawa tanggungjawab utama bagi projek ini terletak pada pihak PDRM, dan setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan yang teliti dan tepat.

Tindakan: Pengerusi.

1.5. Pengerusi memaklumkan bahawa Puan Lennon telah ditugaskan sebagai pegawai utama untuk mengkoordinasi kerjasama dengan Kementerian dan pihak berkepentingan lain.

Tindakan: Puan Lennon.

1.6. Pengerusi menekankan bahawa setiap pihak harus memastikan bahawa semua dokumen dan laporan disediakan tepat pada masanya bagi memudahkan proses penilaian dan pelaksanaan.

Makluman: Pengerusi.

---

### II. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT

2.1. Minit mesyuarat lepas (tarikh: [Untuk disahkan]) telah disahkan tanpa sebarang pindaan.

Makluman: Pengerusi.

---

### III. MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT LEPAS

3.1. Tindakan Puan Lennon

Puan Lennon telah memulakan proses perundingan dengan pihak Kementerian bagi mendapatkan kelulusan bagi projek kamera.

Status: Selesai, dokumen kelulusan telah dihantar kepada pihak berkuasa.

Tindakan: Puan Lennon.

3.2. Tindakan Puan Jana

Puan Jana telah menguruskan komunikasi dengan pihak BDRM dan memastikan semua spesifikasi teknikal dipenuhi.

Status: Dalam proses, masih menunggu maklum balas daripada BDRM.

Tindakan: Puan Jana.

3.3. Tindakan Dato Hasrong

Dato Hasrong telah menilai kos dan sumber yang diperlukan bagi pelaksanaan projek di kawasan tertentu.

Status: Selesai, laporan kos telah diserahkan kepada Pengerusi.

Tindakan: Dato Hasrong.

3.4. Tindakan Mr. Sri

Mr. Sri telah menyemak keperluan teknikal bagi sistem pengurusan data (TTPP) dan memastikan keserasian dengan sistem sedia ada.

Status: Selesai, laporan teknikal telah diserahkan.

Tindakan: Mr. Sri.

3.5. Tindakan Mr. Fidows

Mr. Fidows telah menguruskan aspek komunikasi dan penyelarasan antara PDRM dan BDRM.

Status: Selesai, laporan komunikasi telah diserahkan.

Tindakan: Mr. Fidows.

3.6. Tindakan Mrs. Penang

Mrs. Penang telah memantau kemajuan pemasangan kamera di unit-unit penguatkuasaan.

Status: Dalam proses, masih menunggu laporan akhir.

Tindakan: Mrs. Penang.

3.7. Tindakan Mrs. Lias

Mrs. Lias telah menguruskan komunikasi dengan pihak KDN KA dan memastikan semua dokumen disediakan.

Status: Selesai, dokumen telah dihantar.

Tindakan: Mrs. Lias.

3.8. Tindakan Tuan Razie

Tuan Razie telah menilai keberkesanan sistem operasi DST dan memastikan tiada gangguan dalam operasi harian.

Status: Selesai, laporan operasi telah diserahkan.

Tindakan: Tuan Razie.

3.9. Tindakan JPJKK

JPJKK telah menilai struktur organisasi dan memastikan wakil-wakil yang betul dipilih bagi setiap unit.

Status: Selesai, struktur organisasi telah dikemaskini.

Tindakan: JPJKK.

3.10. Tindakan Wajil

Wajil telah menilai keperluan latihan bagi kakitangan yang akan menggunakan BWC.

Status: Selesai, jadual latihan telah disediakan.

Tindakan: Wajil.

3.11. Tindakan KKK

KKK telah menilai keperluan teknikal bagi sistem pengurusan data dan memastikan keserasian dengan sistem sedia ada.

Status: Selesai, laporan teknikal telah diserahkan.

Tindakan: KKK.

3.12. Tindakan Wakil

Wakil belum dapat dinyatakan nama, namun telah mengesahkan kehadiran dan menyatakan komitmen untuk menyokong projek.

Makluman: Wakil.

---

### IV. PEMBENTANGAN STATUS KEMAJUAN KONTRAK

4.1. Status Pemasangan Kamera

Kamera telah dipasang di beberapa unit penguatkuasaan, termasuk unit yang menggunakan motosikal.

Keputusan ujian prestasi (FNK) menunjukkan prestasi yang memuaskan.

Status: 75% selesai, 25% masih dalam proses pemasangan unit tambahan.

Tindakan: Pasukan Teknikal.

4.2. Status Perkhidmatan Pengkabelan Data

Pengkabelan telah diselesaikan di 60% unit, 40% masih dalam proses.

Terdapat isu kecil berkaitan sambungan kabel di beberapa unit, yang sedang ditangani.

Status: 60% selesai.

Tindakan: Pasukan Pengkabelan.

4.3. Status Pendaftaran Elektrik

Pendaftaran elektrik bagi unit-unit yang memerlukan BWC telah diselesaikan.

Status: 100% selesai.

Tindakan: Pasukan Elektrik.

4.4. Status Pemasangan Peralatan dan Konfigurasi Perisian

Peralatan telah dipasang dan perisian telah dikonfigurasi di 70% unit.

Terdapat isu kecil berkaitan konfigurasi perisian di beberapa unit, yang sedang diatasi.

Status: 70% selesai.

Tindakan: Pasukan Perisian.

4.5. Status Latihan

Latihan bagi kakitangan telah dijalankan di 80% unit.

Latihan tambahan dijadualkan untuk unit-unit yang belum selesai.

Status: 80% selesai.

Tindakan: Pasukan Latihan.

4.6. Status Perubahan Struktur Organisasi

Struktur organisasi telah dikemaskini mengikut keperluan projek.

Wakil bagi setiap unit telah ditetapkan.

Status: 100% selesai.

Tindakan: JPJKK.

---

### V. PERKARA‑PERKARA LAIN

5.1. Kerjasama dengan BDRM

Kerjasama telah dipastikan tanpa sebarang halangan.

Semua dokumen dan laporan telah diserahkan kepada pihak BDRM.

Status: Selesai.

Tindakan: Puan Lennon, Puan Jana.

5.2. Isu Terkait Kementerian

Puan Lennon telah menguruskan isu berkaitan Kementerian dan memastikan kelulusan projek.

Status: Selesai.

Tindakan: Puan Lennon.

5.3. Isu Terkait TNI dan BKP

TNI dan BKP telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan projek.

Status: Selesai.

Tindakan: Puan Lennon.

5.4. Isu Terkait Raktai

Raktai telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan projek.

Status: Selesai.

Tindakan: Puan Lennon.

5.5. Isu Terkait DSP dan DST

DSP dan DST telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan projek.

Status: Selesai.

Tindakan: Tuan Razie.

5.6. Isu Terkait BVB

BVB telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan projek.

Status: Selesai.

Tindakan: JPJKK.

5.7. Isu Terkait KDN KA

KDN KA telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan projek.

Status: Selesai.

Tindakan: Mrs. Lias.

5.8. Isu Terkait Wakil

Wakil telah dinyatakan komitmen untuk menyokong projek.

Status: Selesai.

Tindakan: Wakil.

5.9. Isu Terkait Minimum dan Maksimum Jumlah Peserta Mesyuarat

Minimum peserta mesyuarat ditetapkan kepada 1 orang, maksimum 2 orang.

Status: Selesai.

Tindakan: Pengerusi.

5.10. Isu Terkait Status Keseluruhan Projek

Projek sedang dalam fasa pelaksanaan dengan kemajuan yang memuaskan.

Semua unit telah menerima peralatan dan latihan yang diperlukan.

Status: 75% selesai.

Tindakan: Pasukan Teknikal, Pasukan Latihan.

---

### VI. PENUTUP

Mesyuarat ditutup pada masa [Untuk disahkan] oleh Pengerusi. Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir kerana sumbangan dan komitmen mereka terhadap kejayaan projek ini.

Disediakan oleh:

[Nama dan Jawatan Penyedia]

Disemak oleh:

[Nama dan Jawatan Penyemak]