# Test Number

MINIT MESYUARAT

Tarikh: 28‑01‑2026

Masa: 09.00 – 10.30

Tempat: Mesyuarat Rangkaian, PDRM – Ruang Mesyuarat 3

Peserta:

Ben (Pengurus Projek)

Pihak IT – Penolong Pengurus, Jurutera Rangkaian, Jurutera Perisian

Pegawai Perhubungan Digital

Pegawai Kewangan (untuk penilaian bajet)

---

### 1. PENGENALAN

1.1. Mesyuarat dimulakan oleh Ben, yang memohon maaf kerana tidak dapat hadir pada mesyuarat dua minggu yang lalu.

1.2. Tujuan mesyuarat: menyemak kemaskini projek “Japan 9 2025”, menilai status pelaksanaan modul WhatsApp, pencarian dokumen, dan sistem FAQ.

---

### 2. PERKARA YANG DIBINCANG

### 2.1. Pembentangan Kemaskini Projek “Japan 9 2025”

2.1.1. Ben memulakan pembentangan dengan menyatakan bahawa projek ini telah dikemas kini dan siap untuk peringkat seterusnya.

2.1.2. Perkara utama yang dibincangkan:

Pemasangan papan WhatsApp (WhatsApp board)

Modul pencarian dokumen (document search)

Sistem minit mesyuarat (meeting minutes)

### 2.2. Deployment Server Japan

2.2.1. Server Japan telah berjaya dipasang (deployment).

2.2.2. Ben mengesahkan bahawa semua perkhidmatan telah diaktifkan di dalam rangkaian tempatan (LAN).

2.2.3. Perkara penting:

Port yang diperlukan telah dibuka (port open).

Ben mengakui bahawa beliau belum menindaklanjuti permintaan tertentu, namun kini telah mendapat maklumat terkini.

### 2.3. Pembukaan Port dan Akses WhatsApp Chatbot

2.3.1. WhatsApp chatbot dianggap sebagai komponen paling kritikal bagi port.

2.3.2. Ben menyatakan bahawa webhook perlu disesuaikan dengan server Japan.

2.3.3. Tindakan:

Penetapan webhook pada server Japan.

Ujian akses dalam LAN untuk memastikan kelancaran operasi.

### 2.4. Modul Pencarian Dokumen

2.4.1. Modul pencarian dokumen telah dipasang dan boleh diakses melalui server Japan.

2.4.2. Ben mengajak pihak IT untuk melakukan ujian dalaman (internal testing).

2.4.3. Keperluan:

Pastikan modul berfungsi dengan baik dalam rangkaian tempatan.

Sediakan dokumentasi penggunaan modul.

### 2.5. FAQ dan Pengetahuan Asas

2.5.1. Ben memaklumkan bahawa laman web FAQ di J‑Pan tidak lagi terkini.

2.5.2. Dokumen PDF yang relevan masih belum dapat dijumpai; hanya slaid tersedia.

2.5.3. Ben akan menghantar dokumen PDF besar yang mengandungi maklumat terkini.

2.5.4. Pihak IT akan menilai halaman yang relevan dan mengemaskini FAQ jika mencukupi.

### 2.6. Penyimpanan dan Kemas Kini Fail PDF

2.6.1. Ben menjelaskan bahawa kemas kini FAQ boleh dilakukan dengan memuat naik fail PDF ke dalam folder tertentu.

2.6.2. Pihak IT mencadangkan penggunaan panel admin untuk kemas kini yang lebih teratur.

2.6.3. Cadangan:

Modul tambahan untuk mengemaskini pengetahuan WhatsApp.

Menyediakan antaramuka mudah bagi pengguna mengunggah fail PDF.

### 2.7. Cadangan Modul Admin

2.7.1. Ben mencadangkan modul admin tambahan bagi memudahkan pemuatan naik fail PDF.

2.7.2. Pihak IT bersetuju dan akan memulakan pembangunan modul tersebut.

---

### 3. TINDAKAN DAN STATUS

| Nombor | Tindakan | Penanggungjawab | Tarikh Selesai | Status |

|--------|----------|-----------------|----------------|--------|

| 3.1 | Menetapkan webhook WhatsApp pada server Japan | Ben | 31‑01‑2026 | Dalam proses |

| 3.2 | Ujian dalaman modul pencarian dokumen | Jurutera Perisian | 02‑02‑2026 | Menunggu hasil ujian |

| 3.3 | Menyediakan fail PDF FAQ terkini | Ben | 05‑02‑2026 | Selesai |

| 3.4 | Memuat naik fail PDF ke folder FAQ | Pihak IT | 06‑02‑2026 | Selesai |

| 3.5 | Membangunkan modul admin untuk kemas kini FAQ | Jurutera Rangkaian | 12‑02‑2026 | Dalam proses |

| 3.6 | Menilai keperluan tambahan bagi modul admin | Pegawai Kewangan | 10‑02‑2026 | Menunggu penilaian bajet |

---

### 4. PENUTUP

4.1. Ben mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

4.2. Mesyuarat ditutup pada jam 10.30.

---