# Testing1

**MESYUARAT PERBINCANGAN SPESIFIKASI PELAN PELAKSANAAN SERVER AI BAGI CYBER SECURITY MALAYSIA**

**Rujukan:** PDRM/MM/2025/001

**Bil. Mesyuarat:** 1/2025

**Tarikh:** 11 September 2025

**Masa:** 09:00 – 10:30

**Tempat:** Bilik Mesyuarat Utama, Cyber Security Malaysia, Cyberjaya

---

## KEHADIRAN

Tuan Haji Azrul (Pengerusi) [Hadir]

Encik Faris (Pegawai Teknikal, Unit Infrastruktur) [Hadir]

Puan Siti (Pegawai R&D, Pusat Kecerdasan Buatan) [Hadir]

Encik Daniel (Wakil Vendor, MCSB Technologies) [Hadir]

Dr. Lee (Ketua Unit Penyelidikan) [Hadir]

---

## PERBINCANGAN SPESIFIKASI RAM UNTUK SERVER AI

1. **Makluman mengenai konfigurasi RAM semasa**

Spesifikasi sedia ada menetapkan kapasiti RAM sebanyak 512GB.

RAM berkenaan menggunakan modul 64GB sebiji, dengan jumlah 8 keping (64GB × 8 = 512GB).

Papan induk (motherboard) mempunyai 8 slot, membolehkan pengembangan maksimum hingga 2TB RAM.

2. **Perbincangan keperluan RAM masa depan**

Tuan Haji Azrul meminta kepastian sama ada projeksi keperluan RAM akan mencapai 1TB atau lebih.

Jika keperluan RAM dijangka mencapai 1TB, konfigurasi 64GB per modul masih sesuai (64GB × 16 = 1024GB/1TB).

Jika kapasiti melebihi 1TB, peralihan kepada modul 128GB atau 256GB diperlukan.

3. **Pertimbangan kos dan ketersediaan modul RAM**

Modul RAM 128GB sebiji dianggarkan berharga sekitar USD2,000 seunit.

Peralihan dari 64GB ke 128GB akan menaikkan kos secara signifikan.

[Perbincangan] Keputusan sama ada menggunakan 128GB perlu dibuat berdasarkan projeksi penggunaan AI jangka panjang.

4. **Cadangan kekal menggunakan modul 64GB**

Jika keperluan tidak melebihi 1TB, disyorkan kekal menggunakan modul 64GB.

Kelebihan:

1. Kos lebih berpatutan.

2. Ketersediaan stok lebih stabil.

3. Kompatibiliti tinggi dengan konfigurasi sedia ada.

[Pegawai Faris] perlu mengemukakan analisis projeksi penggunaan RAM selama 3 tahun akan datang.

5. **Pertimbangan keupayaan papan induk (motherboard)**

Papan induk sedia ada: **ASRock Rack ROMED8-2T**.

Ciri-ciri:

1. 8 slot RAM.

2. Menyokong RAM DDR4.

3. Kelajuan maksimum RAM: 2666MT/s.

[Perbincangan] Walaupun teknologi terkini telah beralih ke DDR5, papan induk ini masih sesuai untuk operasi semasa.

[Dr. Lee] membangkitkan isu keupayaan penuh GPU tidak dimaksimumkan kerana papan induk menggunakan PCIe Gen4, manakala GPU generasi terkini memerlukan Gen5.

1. PCIe Gen4 menyokong bandwidth maksimum 32GB/s.

2. PCIe Gen5 menyokong hingga 64GB/s.

3. Kekangan ini mungkin menjejaskan prestasi inferens AI.

6. **Cadangan alternatif papan induk dan CPU**

[Encik Daniel] mencadangkan pertimbangan papan induk berasaskan Intel Xeon atau AMD EPYC generasi terkini yang menyokong:

1. RAM DDR5.

2. PCIe Gen5.

3. Sokongan CPU dua soket (dual-socket).

CPU sedia ada: AMD EPYC 32-64 teras.

[Perbincangan] Adakah keperluan khusus untuk kekal dengan platform AMD, atau boleh beralih kepada Intel Xeon?

[Pegawai Faris] perlu membuat perbandingan prestasi dan kos antara platform AMD dan Intel.

7. **Pertimbangan platform CPU: AMD vs Intel**

Tiada arahan khusus untuk kekal dengan AMD.

[Perbincangan] Prestasi Intel Xeon mungkin lebih sesuai untuk beban kerja AI inference.

[Encik Daniel] menawarkan spesifikasi alternatif menggunakan Intel Xeon dengan PCIe Gen5 dan DDR5.

[Puan Siti] perlu memberi input dari aspek keperluan aplikasi AI dan kompatibiliti perisian.

8. **Kesimpulan awal keperluan teknikal**

[Makluman] Spesifikasi sementara:

1. RAM: 512GB (64GB × 8), boleh dikembangkan.

2. Papan induk: Kini ASRock ROMED8-2T (DDR4, PCIe Gen4).

3. CPU: AMD EPYC 32-64 teras.

[Perbincangan] Kekangan teknikal sedia ada mungkin menjejaskan prestasi penuh GPU.

[Ketua Unit Penyelidikan] perlu memutuskan sama ada keperluan prestasi memerlukan pelaburan dalam platform terkini.

---

## CADANGAN SPESIFIKASI ALTERNATIF

1. **Cadangan menggunakan platform Intel Xeon**

[Encik Daniel] mencadangkan:

1. CPU: Intel Xeon dual-socket.

2. Papan induk: Menyokong DDR5 dan PCIe Gen5.

3. RAM: Boleh bermula dengan 512GB, mudah dikembangkan.

[Perbincangan] Platform ini membolehkan pengoptimuman penuh GPU dan sokongan jangka panjang.

[Makluman] Kos mungkin lebih tinggi, tetapi menawarkan pulangan jangka panjang.

2. **Kajian komparatif diperlukan**

[Pegawai Faris] dan [Puan Siti] perlu bekerjasama menyediakan kajian komparatif:

1. Prestasi (AI inference, latensi, bandwidth).

2. Kos awal dan jangka panjang.

3. Ketersediaan sokongan teknikal.

[Ketua Unit Penyelidikan] akan menilai laporan tersebut sebelum keputusan akhir dibuat.

---

## PENUTUP

1. Mesyuarat ditangguhkan pada 10:30.

2. Disediakan oleh: **Encik Faris**

3. Disemak oleh: **Tuan Haji Azrul**

---

**Nota:** Tindakan susulan perlu diselesaikan sebelum mesyuarat seterusnya, dijadualkan pada 18 September 2025.